TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MÔN: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Đề tài: Website bán giày

Nhóm thực hiện: 64HTTT1_3

Thành viên nhóm:  1. Nguyễn Thị Thanh Hải

2. Nguyễn Thanh Thuỷ

3. Trần Quang Vinh

4. Phạm Tiến Đạt

5. Đinh Cao Thắng

6. Vũ Hoàng Anh

Hà Nội - 2023

NV1: Tài liệu kế hoạch dự án

I. Đề xuất dự án

1, Các vấn đề cần giải quyết (Hải)

- Vấn đề:

Trong thời đại kinh tế số, kỷ nguyên số hiện nay, nhu cầu sử dụng công nghệ của doanh nghiệp để tối ưu hóa quản lý và tương tác với khách hàng trở nên đặc biệt cần thiết. Việc có một nền tảng mua sắm trực tuyến không chỉ là cơ hội để mở rộng kinh doanh mà còn là cách để tạo ra một cộng đồng tư vấn, giải đáp, hỗ trợ trải nghiệm mua sắm linh hoạt, nhanh chóng, thuận tiện cho người dùng. Từ đó tạo sự tối ưu hoá, xây dựng lòng tin và mối quan hệ với khách hàng hiện đại. Đi từ việc đáp ứng những nhu cầu đó của doanh nghiệp và sự ưu ái của người tiêu dùng dành cho giày - một item góp phần cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng phong cách cá nhân, nhóm chúng tôi quyết định xây dựng ra “Website bán giày” giúp cả người dùng và doanh nghiệp có thể dễ dàng giải quyết nhu cầu nhanh chóng, không giới hạn mọi lúc, mọi nơi, từ bất kỳ thiết bị nào kết nối internet.

- Giải quyết: Nhóm xây dựng website với các tính năng:

- Phía khách hàng:

- Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu, cập nhật thông tin tài khoản

- Tìm kiếm sản phẩm theo nhiều tiêu chí: tên, loại, màu sắc,..

- Xem thông tin sản phẩm cũng như các bản tin thời trang

- Xem gợi ý cách mix phụ kiện phù hợp với sản phẩm

- Chat với đội ngũ chăm sóc khách hàng hoạt động 24/24

- Đánh giá sản phẩm

- Thêm vào giỏ hàng, quản lý đơn hàng đã đặt

- Thanh toán nhanh chóng

- Đăng kí mail để nhận thông tin về chương trình khuyến mại mới nhất

- Tìm vị trí cửa hàng trong trường hợp muốn đến xem trực tiếp tại cửa hàng

- Phía doanh nghiệp (Admin)

- Đăng nhập Website

- Tạo và cung cấp tài khoản cho người dùng

- Xem, cập nhật, xoá thông tin sản phẩm.

- Tạo đề xuất các phụ kiện phù hợp với sản phẩm theo từ khoá tìm kiếm của người dùng

- Quản lí giỏ hàng, đơn đặt hàng

- Xem, trả lời ý kiến, góp ý và phản hồi của khách hàng

- Cập nhật tin tức về chương trình khuyến mại, mã giảm giá

- Liên kết ngân hàng để thực hiện thanh toán online cho khách hàng

- Tổng kinh phí cho dự án: ~ 30 triệu.

2, Phương pháp giải quyết và các mục tiêu (Thuỷ)

- Phương pháp giải quyết:

1. Nghiên cứu và phân tích:

- Nắm vững mục tiêu của trang web.

- Tìm hiểu về pháp luật quy định.

- Xác định đối tượng mục tiêu.

- Nghiên cứu thị trường.

2. Thiết kế giao diện người dùng:

- Tạo giao diện dễ sử dụng và tiếp cận, thân thiện với người dùng.

- Bố cục trang web và các chức năng được thiết kế một cách rõ ràng để  người dùng dễ dàng tìm kiếm và mua hàng.

3. Quản lý sản phẩm:

- Hiển thị sản phẩm một cách chi tiết và bắt mắt với hình ảnh chất lượng cao.

- Sắp xếp sản phẩm và gợi ý các danh mục hợp lý để người dùng dễ dàng tìm kiếm.

4. Giỏ hàng và quản lý đơn hàng:

- Tích hợp giỏ hàng mua sắm để người dùng có thể thêm/sửa/xóa sản phẩm.

- Cung cấp quy trình thanh toán để sử dụng và an toàn.

- Cho phép người dùng theo dõi đơn hàng và tình trạng giao hàng

5. Chức năng tìm kiếm hiệu quả:

- Cung cấp hệ thống tìm kiếm mạnh mẽ để người dùng có thể nhanh chóng tìm thấy sản phẩm mong muốn.

- Hỗ trợ thanh tìm kiếm theo tên/loại/giá và các yếu tố khác.

6. Chăm sóc khách hàng:

- Cung cấp kênh liên lạc hiệu quả như chat trực tuyến, email hoặc số điện thoại để hỗ trợ khách hàng.

- Xây dựng hệ thống hỗ trợ trung tâm trợ giúp để giải quyết thắc mắc và vấn đề người dùng.

7. An toàn bảo mật:

- Bảo vệ thông tin khách hàng và giao dịch tài chính bằng cách sử dụng kết nối an toàn.

- Thực hiện các biện pháp bảo mật để ngăn chặn tấn công mạng lạm dụng thông tin.

8. Tích hợp hệ thống thanh toán linh hoạt:

- Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán như thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử, và một số hình thức trực tuyến khác.

9. Tối ưu hoá cho thiết bị di động:

- Đảm bảo trang web tương thích và tối ưu hóa trên các thiết bị di động để người dùng có thể mua sắm mọi nơi.

10. Quảng cáo và tiếp thị trực tuyến.

- Sử dụng chiến lược quảng cáo và tiếp thị trực tuyến để tăng cường nhận thức về thương hiệu và thu hút khách hàng mới.

11. Kiểm tra và tối ưu hoá hiệu suất:

- Thường xuyên kiểm tra và tối ưu hoá hiệu suất trang web để đảm bảo tốc độ tải trang nhanh và trải nghiệm người dùng mượt.

- Mục tiêu:

- Web có thể hoạt động ổn định và lâu dài sau khi hoàn thành, hạn chế tối đa lỗi có thể xảy ra.

- Người dùng có thể sử dụng được hết tính năng của web.

- Hoàn thành dự án trong thời gian quy định.

3, Cách tiếp cận kỹ thuật (HA)

● 	Các tính năng chính:

-       Danh mục sản phẩm

+  Phân loại giày theo các danh mục sản phẩm như nam, nữ, trẻ em, …

-       Tìm kiếm và lọc sản phẩm

+ Hệ thống tìm kiếm mạnh mẽ để người dùng dễ dàng tìm thấy sản phẩm mong muốn.

+ Tính năng lọc sản phẩm theo kích thước, màu sắc, thương hiệu, giá cả, đánh giá, v.v.

-       Thông tin chi tiết của từng sản phẩm

+ Hình ảnh chất lượng cao của sản phẩm từ nhiều góc độ.

+ Mô tả chi tiết về chất liệu, kích thước, màu sắc, xuất xứ, và các thông tin liên quan.

-       Tư vấn và chăm sóc khách hàng

● 	Công nghệ áp dụng:

-       Ngôn ngữ: HTML, CSS, C++,…

-       Công cụ quản lý: Github

II. Lịch trình dự án

1, Bảng danh sách các công việc (vinh)

Lưu ý: Các nhóm lưu ý giữ nguyên 4 cột đầu tiên, chỉ điền thông tin ở 3 cột sau

| TT | Công việc chính | Mã hoá CV | Công việc chi tiết | Thành viên thực hiện | Công việc trước | Thời gian dự kiến (ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập kế hoạch | A | Lập kế hoạch | Cả nhóm | - | 2 |
| 2 | Product Backlog | B | Danh sách yêu cầu phần mềm | Cả nhóm | A | 2 |
| 3 | Sprint 1 | C | Đặc tả yêu cầu | Thủy, Hoàng Anh | B | 2 |
|  |  | D | Phân tích thiết kế | Vinh, Đạt | C | 3 |
|  |  | E | Lập trình | Cả nhóm | D | 2 |
|  |  | F | Kiểm thử | Thắng, Hải | E | 2 |
| 4 | Sprint 2 | G | Đặc tả yêu cầu | Thủy, Hoàng Anh | F | 2 |
|  |  | H | Phân tích thiết kế | Vinh, Đạt | G | 3 |
|  |  | I | Lập trình | Cả nhóm | H | 2 |
|  |  | J | Kiểm thử | Thắng, Hải | I | 2 |

2, Biểu đồ Gantt (đạt)

3, Mạng AOA (đạt)

4, Mạng AON (vinh)

5, Phương pháp tính đường găng (thắng)

Đường găng: A → B → C → D →  E → F → G → H →  I → J

Thời gian hoàn thành sớm nhất của dự án là: 21 (ngày)

III. Quản trị Rủi ro (mỗi ng 2 ý)

Lưu ý: Nhóm liệt kê tối thiểu 10 rủi ro, sắp xếp thành các hạng mục chính

Chú thích:

|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xác suất xảy ra | Rất cao | Cao | Trung bình | Thấp | Rất thấp |
| Mức độ tác động | Thảm khốc | Nghiêm trọng | Chấp nhận được | Không đáng kể |  |

| STT | Tên rủi ro | Xác suất xảy ra | Mức độ tác động | Chiến thuật ứng phó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không đủ tài nguyên | Thấp | Nghiêm trọng | Đầu tư thêm về trang thiết bị trong thời gian ngắn, hoặc thuê bên trung gian có đủ tài nguyên làm |
| 2 | Không đủ kiến thức | Trung bình | Nghiêm trọng | Đào tạo, bổ sung kiến thức cho nhân sự bằng các khóa học ngắn |
| 3 | Thành viên trong nhóm gặp vấn đề về sức khỏe không thực hiện được công việc | Cao | Nghiêm trọng | Các thành viên trong nhóm cần nắm bắt được công việc của các thành viên khác để sẵn sàng hỗ trợ |
| 4 | Thành viên trong nhóm không có tiếng nói chung trong công việc | Cao | Chấp nhận được | Cần có sự thống nhất, trao đổi kĩ càng giữa các thành viên trước khi thực hiện công việc |
| 5 | Khách hàng thay đổi yêu cầu dẫn đến việc thiết kế lại phần lớn được đề xuất. | Trung bình | Nghiêm trọng. | Thỏa thuận lại với khách hàng. và giải thích về mức độ ảnh hưởng của việc thay đổi và đưa ra thay đổi phù hợp với tình hình thực tại. |
| 6 | Xác định yêu cầu không rõ ràng. | Trung bình | Nghiêm trọng. | Nhóm cần xác định rõ những yêu cầu, chức năng của dự án. |
| 7 | Ước lượng kích thước phần mềm quá thấp | Cao | Chấp nhận được | Mua thêm bộ nhớ, các thanh RAM cho máy tính |
| 8 | Tài chính | Thấp | Thảm khốc | Sử dụng ngân sách dự phòng |
| 9 | Bảo Mật Yếu | Trung Bình | Nghiêm trọng | Tích hợp các biện pháp bảo mật vào quá trình phát triển từ đầu để ngăn chặn rủi ro liên quan đến an ninh thông tin. Kiểm tra và cập nhật đều đặn các biện pháp bảo mật. |
| 10 | Kiểm Thử Kém | Thấp | Nghiêm trọng | Đầu tư vào kiểm thử chất lượng để đảm bảo rằng sản phẩm được kiểm thử kỹ lưỡng từ giai đoạn đầu đến cuối. Sử dụng các phương pháp kiểm thử tự động để tăng cường hiệu suất và đồng nhất. |
| 11 | Trong quá trình sử dụng khách hàng gặp khó khăn và sản phẩm bị lỗi | Thấp | Chấp nhận được | Trao đổi với khách hàng để hiểu rõ khó khăn và xử lý kịp thời. |
| 12 | Sản phẩm cuối cùng không được như mong đợi của khách hàng | Trung bình | Cao | Triển khai theo một bản kế hoạch thống nhất giữa team và khách hàng và phải cập nhật liên tục những thay đổi ý kiến từ 2 phía. |